**贵阳一中食堂给排水维修改造项目**

**综合比选采购文件**

**第一章 采购范围**

第一节 采购项目概述

一、项目概述

1.项目地址：贵阳市第一中学内；

2.工期：合同签订后10天（日历天）内完成所有施工工作，并经验收合格交付采购人使用。

3.采购范围：采购人提供的工程量清单或施工图所示全部内容。

二、采购预算

1.本项目资金来源为学校资金。

项目采购预算为：柒万玖仟陆佰元整（￥79,600.00）。

**2.本项目的最高限价为：**柒万玖仟陆佰元整（￥79,600.00）。

**备注：供应商投标报价不得高于采购文件规定的最高限价，否则作废标处理。**

三、采购合同管理：

1.是否允许分包：否。

2.分包履行的具体内容、金额或者比例：/。

四、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

五、采 购 人

1.采购人名称：贵阳市第一中学

2.地 址：贵阳市观山湖区黔灵山路1号

3.联 系 人：范老师，联系电话：0851-88409464

### **第二节 项目要求**

一、项目概述

1.项目地址：贵阳市第一中学内；

2.工期：合同签订后10天（日历天）内完成所有施工工作，并经验收合格交付采购人使用。

3.采购范围：采购人提供的工程量清单或施工图所示全部内容。

二、工程质量须满足的规范、标准

1.质量要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013），《建筑装饰工程质量验收规范》（GB50210-2018），《中小学校设计规范》（GB50099-2011）和中华人民共和国建设部颁发的其它现行标准、规范及省、市有关规定。

涉及到隐蔽工程或采购人要求的，须进行工序验收。由成交供应商在工序完成时提出纸质工序验收单交采购人及监理方（若有）组织验收后方可进入下一工序,否则该项目不予验收，后果由成交供应商负全责。

1. 施工中有破坏路面、周围绿化、地面、管线、沟渠等设施设备的，成交供应商必须自行负责修复及恢复原样经采购人验收，费用由成交供应商自行负全责。凡是更换下来的设施设备等材料的处理需要得到采购方的同意方能外运处理。

3.提供完成本项目的施工组织方案。

三、综合比选小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容： 无 。

###

### **第三节 供应商资格条件**

一、本项目供应商资格条件要求如下：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（承诺函格式自拟）；

二、本项目 不接受 联合体投标。

## **第二章　工程量清单及商务要求**

### **第一节 工程量清单**

一、项目工程量：见下表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.对墙面清理干净后进行打磨，损坏部分按规范要求进行修复；2.全面乳胶漆底漆一遍面漆两遍；3.未尽事宜满足规范及设计要求。 | m2 | 1133.33 |
| 2 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.对天棚面清理干净后进行打磨；2.全面乳胶漆底漆一遍面漆两遍；3.未尽事宜满足规范及设计要求。 | m2 | 566.67 |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称: 单控开关（暗装）；2、规格: ~220V 10A；3、其他:未尽事宜满足规范及设计要求。 | 个 | 17 |
| 4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:更换及加插座；2.其他:未尽事宜满足规范及设计要求。 | 个 | 86 |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:PVC-U穿线管；2、材质:pvc；3、规格:DN20；4、配置形式:暗敷；5、其他:未尽事宜详见设计要求。 | m | 33 |
| 6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线；2.配线形式:管内穿线；3.规格:-6.0mm2；4.材质:铜；5.未尽事宜满足规范及设计要求。 | m | 100 |
| 7 | 011401001001 | 木门油漆 | 1. 除锈；
2. 打磨；
3. 底漆两遍；

4. 面漆一遍；5.未尽事宜满足规范及设计要求。 | m2 | 105 |
| 8 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.80升热水器；2.未尽事宜满足规范及设计要求。 | 台 | 1 |
| 9 | 011302001001 | 轻钢龙骨铝方板天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:直径8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距≤1200mm；2.次龙骨中距小于300~600mm；3.面层材料品种、规格:0.8~1.0mm厚300\*300mm铝合金方板. | m2 | 9 |
| 10 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.地面开槽（300\*300）；2.未尽事宜满足规范及设计要求。 | m | 12 |
| 11 | 031001006001 | 排水管 | 1.安装部位:室内；2.介质:污水；3.材质、规格:UPVC塑料排水管De160；4.连接形式:承插胶粘；5.其他:满足设计及规范要求。 | m | 12 |
| 12 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器；2.附件名称、数量:大便器冲洗阀，冲洗管，存水弯等；3.其他:满足设计及规范要求。 | 组 | 6 |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.防滑地砖300\*300；2.20mm厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2mm厚干mm水泥及适量水；3.防水层（另列清单项）；4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层；5.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道；6.100mm厚C15混凝土垫层；7.素土夯实； | m2 | 9 |
| 14 | 011210001001 | 厕所隔断 | 1.洗澡间及卫生间隔断。 | m2 | 58 |
| 15 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.卧室纱窗2.0型材.304不锈钢网片。 | m2 | 17 |
| 16 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.锁安装。 | 个 | 17 |
| 17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.对6食堂一楼宿舍区域进行杂物处理及搬运；2.运距:投标人自行考虑。 | 车 | 7 |

二、注意事项：

1.鉴于本项目为装修改造工程。在施工过程中，学校在预算范围内不增加投资的情况下，可对工程量内容做相应调整，确保此项目合理性、完整性。改造完成后达到正常使用状态。

2.在施工过程中，严禁损坏原建筑主体结构，如有损坏或学校认为有损坏的，施工方必须请有资质的鉴定机构对原建筑主体结构进行鉴定及修复，达到正常使用，所产生的一切费用均由施工方自行负全责；涉及到穿墙打洞等破坏采购人给排水、强弱电、路面等设施设备及学校财物，必须无条件恢复原样经学校验收合格，费用由施工方自行负全责。

3.进场施工前，须与学校宿管老师积极对接确定该项目整改维修位置、维修改造施工流程工艺及维修改造后达到的效果等相关事宜，如未履行该程序产生的一切后果由施工方负全责；

4.服从学校相应的工作安排，若在学校告知的情况下未执行相应通知的相关事宜，则学校将对施工方进行相应处罚。

5.成交供应商须无条件配合相关配备设施的安装等工作。

6.报价应充分考虑本项目可能产生的一切费用，报价不能高于项目预算。

7.所有施工包含垃圾规范清运到国家规定地方，达到环保相关要求。

8.必须规范施工，不得损坏房屋建筑的主体结构造成安全隐患，若因不规范文明施工造成安全隐患导致的一切责任及经济损失由施工方负全责。

### **第二节 商务要求**

**一、工期及项目地点**

1.项目地址：贵阳市第一中学内；

2.工期：合同签订后10天（日历天）内完成所有施工工作，并经验收合格交付采购人使用。

**二、验收标准、规范**

质量标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013），《建筑装饰工程质量验收规范》（GB50210-2018）和中华人民共和国建设部颁发的其它现行标准、规范及省、市有关规定。

涉及到隐蔽工程或采购人要求的，须进行工序验收。由成交供应商在工序完成时提出纸质工序验收单交采购人及监理方（若有）组织验收后方可进入下一工序，否则该项目不予验收，后果由成交供应商负责。

施工中有破坏路面、周围绿化、地面、管线、沟渠等设施设备的，成交供应商必须自行负责修复及恢复原样经采购人验收，费用由成交供应商自行负全责。凡是更换下来的设施设备等材料的处理需要得到采购方的同意方能外运处理。

**三、付款方式**

合同签订后，待项目竣工验收合格，支付至合同金额的80%，按要求进行结算评审，待审计结算完成后：

1.若审定金额低于合同金额，则支付至审定金额的100%，乙方同时交纳审定金额的3%作为质保金，工程保修期（贰年）后无质量问题一次性全部无息返还。

2.若审定金额高于合同金额，则支付至合同金额的100%，乙方同时交纳合同金额的3%作为质保金，工程保修期（贰年）后无质量问题一次性全部无息返还。

**备注：1.所有阶段付款均由乙方自行提出付款申请，待相关部门完成审批并划拨资金后进行款项支付。**

**2.乙方承担工程结算评审结果工程审减率超过规定标准评审单位需要另行收费的评审费用。若工程结算评审审定金额低于甲方已付工程款的，乙方须在评审结算后（报告时间）7日内退还甲方多支付的工程款。**

**四、工程保修期**

1.工程保修期：贰年。时间从采购人在工程竣工交付验收签字之日起计算。

2.本项目服务期及保修期内，成交供应商须提供免费配品配件及免费的更换或维修服务。

3.响应时间：成交供应商需在采购人故障报修通知后30分钟内及时响应及2小时内到达故障现场维修。

**4.供应商须提供的其他材料：**

4.1、供应商须承诺：响应招标文件所有内容要求，提供《工期承诺书》（格式详见附件）。

4.2、供应商须承诺:工程按合同约定及采购人要求的工期完工。

4.3、供应商须承诺:在贵州省内无拖欠民工工资的相关投诉或不良记录，否则一经查实，按提供虚假材料处理。供应商须再次承诺在本次维修改造工程中，无拖欠民工工资，若因供应商拖欠农民工工资，造成劳务纠纷导致上访事件发生，造成的一切损失均由供应商承担全部责任。

4.4、供应商须承诺:中标后必须实施组织施工，不得转包、分包，不得出现借用资质、挂靠投标等情形，否则按无效标处理，采购人有权利追究其责任。

4.5、供应商须承诺：所用施工材料符合国家质量规范要求和环保要求。

4.6、供应商须承诺：所有现场施工必须做好卫生保洁、场地安全规范围挡施工，确保施工安全，达到创文等相关检查要求，费用由成交供应商负全责。

**五、投标报价**

1、本项目投标报价及费用：供应商的投标价应是采购项目的投标总价，项目报价应包括所有的人工费、材料费、机械费、安全文明措施费、管理、利润、税金、五险一金、风险金等以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等各项应有费用。

2、供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**六、现场踏勘**

本项目采购人不组织现场踏勘，由供应商自行组织踏勘，踏勘所产生的费用由供应商自行承担。

### **第三章　评标办法及废标、无效标**

### **第一节 评标办法**

一、评审办法

本项目采用 综合比选 进行评审。综合比选，是指以投标人的投标文件进行综合评定的一种，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，以综合比选排序第一作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

## 学校组织综合比选小组，由比选人员根据投标单位的投标报价、施工方案、相关业绩等对投标单位进行综合评价排序。按照参加比选的单位多少进行计分，最后1名得1分，依此类推，每排序前1名加1分（比如共有5家设计单位进行比选，第1名得5分，最后1名得1分），得分相同的，以评委排序表中排序靠前多者为依据进一步排序。

###  **第二节 废标条款**

出现下列情形之一的，本项目给予废标，综合比选终止：

1.符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.法律法规规定的其他情形。

###

### **第三节 无效标条款**

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入供应商家数：

1.递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章及签字的；

2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；

3.竞标初始报价经综合比选小组认定低于成本价的**（即：供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，综合比选小组应当要求其在比选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，综合比选小组应当将其作为无效投标处理**；

4.最终报价高于采购文件载明的最高限价的；

5.响应文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；

6.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

7.响应文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的响应文件作为无效投标处理）；

###

### **第四章 递交响应文件**

一、递交时间

截止送达时间：2024年7 月29日10时00分止。

二、递交地点

贵阳市第一中学总务处办公室，地址：贵州省贵阳市观山湖区黔灵山路1号贵阳市第一中学行政楼三楼306室。

三、递交要求

**纸质响应文件正本壹份、副本贰份。未按本条规定递交响应文件的作无效投标处理。**

四、响应文件的补充、修改和撤回

（1）供应商在提交响应文件后，在投标截止时间前可对其响应文件进行补充、修改或撤回。

（2）投标补充或修改文件必须加盖供应商公章并注明“补充或修改响应文件”字样和标识项目名称、项目序列号、单位名称信息，要求密封递交。

（3）响应文件撤回必须在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回响应文件的通知，代理机构可以退回其响应文件。

（4）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回响应文件。

###

### **第五章 综合比选程序**

一、综合比选时间

2024年7月29日10:30。

二、综合比选地点

贵阳市第一中学，地址：贵州省贵阳市观山湖区黔灵山路1号贵阳市第一中学行政楼（具体综合比选会议室以现场通知为准）。

三、综合比选流程

**1.会议签到：**采购人组织综合比选相关人员签到。并将会议环节所需资料准备齐全。供应商签到并递交响应文件后在指定区域等候，工作人员按照提交响应文件的先后顺序安排参加综合比选。

**2.初步审查：**综合比选小组严格依据响应文件所提供的资料，对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入综合比选（二次报价）环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，综合比选工作结束。

**(1)资格性检查：**综合比选小组对供应商资格证明文件的齐全性和有效性、是否超出经营范围等情况进行审查。

**(2)符合性检查：**综合比选小组审查响应文件是否对采购文件作了实质性响应。

**(3)无效标检查：**根据采购文件中的无效标条款，检查供应商的投标是否属于无效标。

**3.综合比选：**综合比选小组所有成员集中与单一供应商分别进行综合比选。在综合比选过程中，综合比选组可以根据综合比选文件和综合比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动综合比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认并以书面形式通知所有参加综合比选供应商。在综合比选中，综合比选的任何一方不得透露与综合比选有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

**4．最后报价及承诺：**综合比选结束后，综合比选小组要求所有继续参加综合比选的供应商按照综合比选文件的变动情况和综合比选小组的要求在规定时间内（时间由综合比选小组根据项目复杂程度确定，原则上不超过20分钟）进行最后报价及承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

**5．推荐成交候选供应商**

综合比选结束后，根据供应商的最后报价及相关承诺，综合比选小组对合格的3家以上的供应商进行综合评比，在全部满足综合比选文件实质性要求前提下，根据供应商的投标文件，推荐比选排序第一的供应商为成交供应商。

**四、综合比选小组**

综合比选小组由采购人确定的专家共3人以上单数组成。综合比选小组成员应以科学、公正的态度参加综合比选，在综合比选过程中不受任何干扰，独立、负责地提出比选排序，并对自己的排序承担责任。

**1.综合比选小组在采购活动过程中应当履行下列职责：**

（1）确认或者制定采购文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加综合比选；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写比选报告。

**2.综合比选小组成员应当履行下列义务：**

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与比选报告的起草。

###

### **第六章 发布成交结果公告**

一、公告发布

在贵阳市第一中学校内公示栏进行成交结果公示。

二、质疑投诉

供应商认为成交结果存在疑问的，按照公示内容上的投诉方式以书面形式向采购人提出质疑。

三、质疑答复：采购人应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。

### **第七章 签订采购合同**

一、合同签订

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

二、合同内容

中标（成交）供应商与采购人须按照本项目的采购文件和响应文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容、合同其他内容协商一致后与采购人签订采购合同。

## 附件一：投标文件格式

## 附件二：贵阳一中维修改造项目施工单位综合评价得分排序表

附件三：贵阳一中维修改造项目施工单位综合评价排序表

贵阳市第一中学

2024年7月25日

附件一：投标文件格式

### **文件格式范本**

封面格式

XXXXX（项目名称）

响应文件

|  |  |
| --- | --- |
| 交 易 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 品 目 名 称： | / |
| 采购方式： | 竞争性磋商（综合排序） |
| 供应商： |  |
| 详细地址： |  |
| 联系人： |  | 电 话： |  |

**目 录**

**备注:供应商自行编制目录，并编制相应页码。**

**第一 报价文件**

**(一)投 标 报 价 函**

一、投标报价

1. 我公司就 （项目名称）的竞标初始报价为人民币（大写）： 元，小写： 元，安全文明措施费为： %。本报价为完成施工图纸（工程量清单）内容的包干价，质量要求满足国家相关施工质量验收规范标准。合同价以最终报价（或最终综合单位）为准，最终报价在竞标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.工期： 。

3.投标有效期： 。

4.工程保修期： 。

5.投标保证金： 。

6.其他： 。

二、递交资料

纸质响应文件正本 1 份，副本1 份。

三、相关承诺

1.最终报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

4.保证在中标（成交）后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：

**（二）报价明细表（工程量清单招标）**

项目名称：

项目序列号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费合计 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施） |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 4.1 | 工程排污费 |  |  |
| 4.2 | 社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费） |  |  |
| 4.3 | 住房公积金 |  |  |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |
| 4.5 | 工伤保险费 |  |  |
| 4.6 | 生育保险费 |  |  |
| 5 | 政策性调整 |  |  |
| 5.2 | 机械费调增 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
|  | 工程造价 |  |  |
|  | 其中：人工价差 |  |  |
|  | 合计  |  |  |

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

 日期：

**（三）已标价的工程量清单（格式自拟，加盖供应商公章）**

**第二 资格文件**

**（一）供应商授权委托书：**

**1.1法定代表人身份证明**

致（采购代理机构）：

（供应商全称） 法定代表人 姓名（身份证号码：），参加贵方组织的 （项目名称）（项目序列号：S5200 ）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证正、反面复印件（身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

**1.2法定代表人授权委托书**

致（采购代理机构）：

（供应商全称或联合体牵头人） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目名称）（项目序列号：S5200）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证正、反面复印件（身份证复印件需清晰可辨认） |
| 被授权人身份证正、反面复印件（身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）： 被授权代表签字：

供应商（公章）：

年 月 日

**（二）一般资格**

**1.多证合一的营业执照（复印或扫描件须加盖供应商公章）**

要求及注意事项：供应商提供的证照的复印或扫描件必须清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

**2.财务状况报告材料（复印或扫描件须加盖供应商公章）（有就提供，不作强制性要求）**

要求及注意事项：按采购文件的规定和要求提供，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

**3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（承诺函格式自拟）**

**4.其他法规规定的需要提供的资料（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）**

**5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**无重大违法记录的声明函**

致： （采购人或采购代理机构）

 （供应商全称） ，参加贵单位组织的项目序列号为： ，项目名称: 的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：（盖章）

日期：

**（三）类似项目业绩情况**

要求及注意事项：按采购文件要求提供证明材料，材料模糊导致关键信息无法识别，导致评标委员会判定响应文件为废标等后果，由供应商自行承担。

**类似业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同金额 | 建设规模 | 项目经理 | 采购方式 | 合同签订时间 | 验收或评价意见 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、业绩按采购文件要求提供证明材料（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件，复印件须加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

##  日期：

**工期承诺书**

贵阳市第一中学：

若我公司本次投标成功，由我公司负责“贵阳一中组团学习空间装修改造项目”（以下简称本项目）的施工工作，我公司郑重承诺：严格按照采购文件要求（工期为：合同签订后 天（日历天）内（现场须连续不剑盾施工，施工工期不超过3天）完成所有施工工作，并经验收合格交付采购人使用。）完成本项目的施工工作。若我方未在上述工期内完成施工，愿承担施工合同总额5‰/天的违约金。

特此承诺！

供应商：（名称、盖章）

法定代表人（或法定代表人授权的代理人）：（印章或签字）

单位地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

附件二

**贵阳一中维修改造项目施工单位综合评价得分排序表**

项目名称： 综合评价时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |   |   |  |   |   |
| 得分 |   |   |  |   |  |
| 最终排序 |   |   |  |   |  |

评选说明：根据评委的比选排序表进行统计，按照参加比选的单位多少进行计分，最后1名得1分，依此类推，每排序前1名加1分（比如共有5家设计单位进行比选，第1名得5分，最后1名得1分。弃权或资审未通过不计入统计单位），得分相同的，以评委排序表中排序靠前多者为依据进一步排序。

评委签字：

附件三

**贵阳一中维修改造项目施工单位综合评价排序表**

项目名称： 综合评价时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |   |  |   |
| 最终排序 |  |  |  |  |  |

评选说明：评委根据投标单位的投标报价、施工方案、相关业绩等资料进行综合评定，评选出认为项目设计方案最佳设计单位，请在相应的设计单位下框中进行排序。

评委签字：